Nombre: Benjamín Navarro

|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? R: Casi. Las iteraciones 1, 2 y 3 las cerramos a tiempo: diseño, citas, boletas, dueños, mascotas, contacto y la app móvil ya funcionan. Pero vamos en un 52,25 % y nos quedó atrasado el login, las vacunas, los exámenes, los recordatorios y las recetas. Nos ayudó conocer bien el stack (NestJS, Next.js y MySQL), repartirnos los módulos y que el veterinario aprobara los diseños. Nos complicó coordinar horarios, que el veterinario no siempre está disponible y juntar el front con el back.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? R: Para coordinarnos hacemos reuniones fijas y quedamos de integrar todos juntos, porque así se resuelven más rápido los conflictos. También usamos ramas en GitHub y revisamos antes de juntar el código. Con el veterinario seguimos hablando por WhatsApp y le pedimos validaciones puntuales. Lo pendiente lo repartimos en las 8 semanas que quedan, empezando por vacunas y login.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? R: Nos evaluamos bien, pero con cosas por mejorar. Lo que más destacamos es que ya tenemos un flujo completo funcionando (cita, dueño, mascota y boleta) y una app móvil con datos reales. Lo que podemos mejorar es empezar antes los módulos grandes, como recordatorios que pesa 18 %, y dejar más tiempo para probar y corregir, por ejemplo la edición de datos y los ajustes a citas.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? R: Nos queda la duda de si alcanzamos a dejar todo listo para la versión 1.0 con los módulos que faltan, sobre todo recordatorios y recetas. Le preguntaríamos al docente qué módulos conviene priorizar si el tiempo aprieta.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? R: Sí, un poco. Hay que repartir mejor lo que falta: Daniel con el login y los recordatorios, Brian y Benjamin con vacunas y recetas, y los exámenes entre los tres.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? R: Lo positivo: nos comunicamos bien, cada uno sabe qué le toca, y hemos cumplido las entregas de cada iteración. También nos apoyamos cuando algo se traba. Lo que podemos mejorar es coordinar horarios fuera de clases, avisar antes cuando alguien se atrasa y hacer las integraciones con más tiempo para evitar conflictos de versiones.